**Proyecto**

Vesper

**Grupo**

Skyscrapers

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 1 Hito 2"

Hito: 2

Fecha entrega: 31-12-2016

Versión: 1

Componentes:

* Nerea Castellanos Rodríguez
* Catherine Castrillo González
* Sandra Fraile Infante
* Stoycho Ivanov Atanasov
* Julia Martínez Valera
* Gaspar Rodríguez Valero

# Propósito

*El propósito del documento representa el Informe de seguimiento del Hito 2 Iteración 1 correspondiente al proyecto Vesper de la rama de Videojuegos en el que se detalla las tareas realizadas en dicha iteración, las horas realizadas y estimadas, el porcentaje cumplido y si dicha actividad tiene alguna observación. También analizaremos las causas de dichos resultados.*

# Conclusiones

*Esta primera iteración la podríamos considerar de planificación para las siguientes iteraciones, ya que se detallan las tareas a realizar durante el hito 2 y se efectúa el reparto de tareas. Todas las tareas se llevan a cabo en su totalidad en dicha iteración.*

# Tabla Resumen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Creación Subtareas y precedencias en Project | 100% | 40 min |  |
| Detallar plan iteraciones del mes de Enero. Asignar recursos a las tareas en Project. | 100% | 30 min |  |
| Comparar la planificación prevista y real en Project hito 2. | 100% | 35 min |  |
| Registrar de tiempos y % de realización de tareas en Project | 100% | 31 min |  |