**Proyecto**

“Título proyecto”

**Grupo**

“Nombre Grupo”

"DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN"

Hito:

Fecha entrega: dia-mes-año

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Componente 1
* Componente 2
* Componente 3
* Componente 4
* Componente 5

Contenido

[Contenido 1](#_Toc466288125)

[1. Propósito 2](#_Toc466288126)

[2. Análisis de riesgos. 2](#_Toc466288127)

[2.1. Identificación de riesgos. 2](#_Toc466288128)

[2.2. Prioridades de los riesgos. 2](#_Toc466288129)

[2.3. Planes de contingencia. 2](#_Toc466288130)

[3. Estimación de costes. 2](#_Toc466288131)

[3.1. Ley de Parkinson. 2](#_Toc466288132)

[3.2. Pricing to Win. 2](#_Toc466288133)

[3.3. Puntos Objeto y/o Puntos de Función. 2](#_Toc466288134)

[3.4. Comparación y discusión de los valores obtenidos. 2](#_Toc466288135)

[4. Agenda del proyecto. 2](#_Toc466288136)

[4.1. Relación de actividades (WBS). 2](#_Toc466288137)

[4.2. Plan general del proyecto (Hitos). 2](#_Toc466288138)

[4.3. Plan detallado del proyecto (2 iteraciones). 2](#_Toc466288139)

[4.4. Asignación de tiempo y recursos a actividades. 3](#_Toc466288140)

[4.4.1. Recursos humanos. 3](#_Toc466288141)

[4.4.2. Otros recursos. 3](#_Toc466288142)

[5. Mecanismos de seguimiento y control. 3](#_Toc466288143)

# Propósito

*<Describir cuál es el propósito de este documento y a quién va dirigido>*

# Análisis de riesgos.

# Identificación de riesgos.

|  |  |
| --- | --- |
| TIPO DE RIESGO | POSIBLE RIESGO |
| TECNOLOGÍA | El motor gráfico no tiene un buen rendimiento.  Ordenadores estropeados.  Problemas de red.  Problemas de software. |
| PERSONAS | Malaltia de algún componente.  Falta de los conocimientos necesarios para desarrollar cierta actividad.  Falta de motivación.  Abandono de algún componente. |
| REQUERIMIENTOS | Se producen cambios en los requerimientos. |
| ORGANIZACIONAL | Conflictos.  Poca comunicación. |
| HERRAMIENTAS | Problemas de compatibilidad entre sistemas operativos. |
| ESTIMACIÓN | El tiempo adjudicado a una actividad es menor del necesario. |

# Prioridades de los riesgos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| POSIBLE RIESGO | PROBABILIDAD | EFECTOS |
| Problemas de conocimientos en el personal | BAJA | TOLERABLE |
| Problema con el rendimiento del motor | MODERADA | CATASTRÓFICO |
| Cambios en los requerimientos | MODERADA | SERIO |
| Tiempo de desarrollo infraestimado | MODERADA | SERIO |

# Planes de contingencia.

|  |  |
| --- | --- |
| RIESGO | ESTRATÉGIA |
| TECNOLOGÍA |  |
| PERSONAS |  |
| REQUERIMIENTOS |  |
| ORGANIZACIONAL |  |
| HERRAMIENTAS |  |
| ESTIMACIÓN |  |

# Estimación de costes.

*<Tendréis que indicar claramente cuál es el esfuerzo del proyecto, el tiempo necesario para completarlo, número de personas a contratar y coste monetario (para ello debéis asignar un sueldo según creáis conveniente>*

# Ley de Parkinson.

# Pricing to Win.

# Puntos Objeto y/o Puntos de Función.

# Comparación y discusión de los valores obtenidos.

# Agenda del proyecto.

# Relación de actividades (WBS).

# Plan general del proyecto (Hitos).

# Plan detallado del proyecto (2 iteraciones).

<Se irá detallando el plan conforme vayamos avanzando en el desarrollo del mismo, la idea es planificar detalladamente el siguiente mes de trabajo.>

# Asignación de tiempo y recursos a actividades.

# Recursos humanos.

# Otros recursos.

# Mecanismos de seguimiento y control.

*<Aquí se debe describir cuáles van a ser sus acciones encaminadas a monitorizar y controlar el desarrollo del proyecto durante todo el curso>*